Федеральное агентство по образованию

Московский государственный университет технологий и управления

Кафедра финансов и кредита

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА

По инвестиционному проектированию

Вариант 1

специальность 0608 «Экономика и управление на предприятии»

Москва 2006г.

План.

Введение

1. Понятие инвестиционного проекта.

2. Фазы инвестиционного проекта.

3. Технико-экономическом обоснование.

Заключение.

Введение.

Исследование проблем инвестирования является одним из наиболее актуальных заданий экономической науки. Инвестиционный процесс состоит из следующих последовательно осуществляемых фаз: накопление свободного капитала у потенциального инвестора, поиск инвестором выгодных направлений вложения средств, вложение средств в привлекательный инвестиционный проект, реализация инвестиционного проекта, получение результата от инвестиционного вложения. Этот процесс требует формирования в экономике высокоэффективных направлений вложения средств, создания государством правовых условий, способствующих эффективному привлечению капитала.

Инвестиционный механизм представляет собой совокупность целей, принципов и методов мобилизации и размещения инвестиционных ресурсов, а также инструментов и рычагов воздействия на инвестиционный процесс для максимизации инвестиционного эффекта и минимизации инвестиционных рисков.

Инвестиционный механизм включает в себя такие составляющие:

1) Мотивационная составляющая - исследование, уточнение и детализация  всех тех мотивов деятельности и экономических ожиданий, которыми руководствуются потенциальные инвесторы при определении объектов вложения своих ресурсов. Эта составляющая обеспечивает взаимодействие конкретного инвестиционного механизма с внешней по отношению к нему экономической и социальной средой.

2) Ресурсная составляющая- анализ возможных направлений получения инвестиционных ресурсов. При всем многообразии источников финансирования различают три основные группы инвестиционных ресурсов: собственные средства предприятий (уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления); заёмные средства (долгосрочные и краткосрочные кредиты банков и др.); привлеченные средства (средства бюджета, средства внебюджетных фондов и др.).

3) Правовая составляющая – государственные законодательные и нормативные акты, а также методические рекомендации, регулирующие и регламентирующие инвестиционную деятельность.

4) Организационная составляющая – создание необходимых организационных структур, обеспечивающих инициирование и контроль инвестиционных вложений, проведение детальных расчетов движения инвестиционных ресурсов, формирования потоков наличности, анализа финансового состояния, оценку и реализацию мер по повышению эффективности и устойчивости инвестиционной деятельности.

Инвестиционный механизм является частью инвестиционного процесса, который включает в себя также инвестиционные объекты и субъекты. Поэтому механизм, в свою очередь, не содержит в себе объект и субъект инвестиционных отношений, однако его содержание определяется спецификой всех элементов инвестиционного процесса.

1. Понятие инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект - это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно - сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес - план).

Бизнес-план, инвестиционный проект и ТЭО - документы, создаваемые, как правило со схожей целью - предварительные исследования и анализ экономической целесообразности реализации какого-либо проекта, создания нового или развития существующего бизнеса и т.д. Результирующие материалы отличаются друг от друга глубиной и полнотой проработки.

В бизнес-плане анализируется и обсновывается стратегия развития бизнеса, оцениваются возможные варианты производства, закупок и сбыта, а также влияние проекта на эффективность деятельности предприятия; рассчитывается срок окупаемости проекта, прогнозируются общие показатели эффективности для группы проектов, финансируемых из общего бюджета; определяются оптимальные способы и графики финансирования, потребность в инвестициях и кредитных средствах.

Разработка документов по инвестицинному проекту отличается от бизнем-плана повышенной глубиной и, как правило, наличием разделов с уже спроектированными бизнес-процессами и оргструктурой, основными организационно-распорядительными документами (например, должностными инструкциями).

2. Фазы инвестиционного проекта.

Разработка промышленного инвестиционного проекта - от первоначальной идеи до эксплуатации предприятия - может быть представлена в виде цикла, состоящего из трех отдельных фаз: предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной. Каждая из этих фаз, в свою очередь, подразделяется на стадии и этапы, некоторые из них содержат такие важные виды деятельности, как консультирование, проектирование и производство.

В предынвестиционной фазе имеют место несколько параллельных видов деятельности, которые частично распространяются и на следующую, инвестиционную, фазу. Таким образом, как только исследования инвестиционных возможностей определили надежные признаки жизнеспособности проекта, начинаются этапы содействия инвестициям и планирования их осуществления. Чтобы уменьшить потери ресурсов, необходимо ясное понимание последовательности действий при разработке инвестиционного проекта - от концептуальной стадии до эксплуатации предприятия. Проектные и консультационные работы выполняются во всех фазах проектного цикла. Однако они особенно значимы в предынвестиционной фазе, поскольку успех или провал промышленного проекта зависит в первую очередь от маркетинговых, технических, финансовых и экономических решений и их интерпретации, особенно при разработке технико-экономического обоснования (ТЭО).

Предынвестиционная фаза включает несколько стадий:

- поиск инвестиционных концепций (opportunity studies);

- предварительная подготовка проекта (pre-feasibility studies);

- окончательная подготовка проекта и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости (feasibility studies);

- стадия финального рассмотрения и приятия по нему решения (final evaluation).

Российская практика оценки эффективности инвестиционных проектов  предусматривает несколько иные названия стадий разработки проектов, что не меняет логики постадийной их подготовки.

Логика такого членения проекта такова: вначале надо найти саму возможность улучшения показателей предприятия с помощью инвестирования, иначе говоря - во что можно вложить деньги. Затем надо тщательно проработать все аспекты реализации инвестиционной идеи и разработать адекватный предварительный проект (или бизнес-план), основанный на недостаточно полной еще информации (усредненных статистических данных, аналогиях, экспертных оценках). Подготовка необходимой информации не требует значительных затрат, но должна быть осуществлена достаточно быстро. Если такой предварительный проект представляет интерес, то исследования стоит продолжить. Это предполагает более углубленную проработку проекта и тщательную оценку экономических и финансовых аспектов намечаемого инвестирования. Ясно, что требования к достоверности используемой информации на этой стадии возрастают. Все расчеты должны быть максимально объективными. Наконец, если результаты и такой оценки оказываются привлекательными, наступает стадия принятия окончательного решения о реализации проекта и выборе наилучшей из возможных схем его финансирования.

Достоинство такого постадийного подхода состоит в том, что он обеспечивает возможность постепенного нарастания усилий и затрат, вкладываемых в подготовку проекта.

Строгое разделение прединвестиционной фазы на перечисленные этапы необходимо, как правило, только для крупномасштабных проектов.	В конце прединвестиционной фазы должен быть получен развернутый бизнес-план инвестиционного проекта. Затраты на подготовку и проведение прединвестиционных исследований, на продвижение проекта входят в состав предпроизводственных затрат и относятся в будущем на себестоимость производимой продукции.

Следующий отрезок времени отводится под фазу инвестирования или фазу осуществления проекта. Она включает в себя широкий спектр консультационных и проектных работ, в первую очередь и главным образом - в области управления проектом. Инвестиционная фаза может быть разделена на следующие стадии:

–установление правовой финансовой и организационной основ для осуществления проекта;

– приобретение и передача технологий, включая основные проектные работы;

– детальная проработка и заключение контрактов, включая участие в тендерах, оценку предложений и проведение переговоров;

– приобретение земли, строительные работы и установка оборудования;

– предпроизводственный маркетинг, включая обеспечение поставок и формирование администрации фирмы;

– набор и обучение персонала;

– сдача в эксплуатацию и пуск предприятия.

На стадии участия в тендерах и оценки предложений особенно важно получить широкие предложения по товарам и услугам для проекта от большого числа отечественных и международных поставщиков, хорошо зарекомендовавших себя. Переговоры и заключение контрактов связаны с правовыми обязательствами, возникающими при передаче технологий, строительстве зданий и закупке и установке машин и оборудования, а также при финансировании. На этой стадии происходит подписание договоров между инвестором или предпринимателем, с одной стороны, и финансовыми учреждениями - с другой.

Стадия строительства включает подготовку участка земли для застройки, сооружение зданий и другие строительные работы, а также поставки и монтаж оборудования в соответствии с намеченными программами и графиками. Набор и обучение персонала, которые проводятся одновременно с этапом строительства, могут иметь решающее значение для ожидаемого роста производительности и эффективности работы предприятия. Особенно важно своевременное начало маркетинговой деятельности для подготовки рынка нового товара (предпроизвод-ственный маркетинг) и обеспечения поставок важнейших материалов и сырья (маркетинг поставок).

Сдача в эксплуатацию и пуск предприятия - обычно короткий, но технически важный период осуществления проекта. Он связывает предшествующую фазу строительства с последующей эксплуатационной (производственной) фазой. Успех, достигнутый на этом этапе, демонстрирует эффективность планирования и осуществления проекта, предвещая его будущую действенность.

С момента ввода в действие основного оборудования (в случае промышленных инвестиций) или после приобретения недвижимости или иного вида активов начинается третья стадия развития инвестиционного проекта - эксплуатационная фаза. Этот период характеризуется началом производства продукции или оказания услуг соответствующими поступлениями и текущими издержками.

Проблемы фазы эксплуатации нуждаются в рассмотрении как с краткосрочных, так и с долгосрочных позиций. Краткосрочные касаются начала производства, когда могут возникать проблемы, связанные с применением технологии, работой оборудования или недостаточной производительностью труда из-за нехватки квалифицированного персонала. Большинство из этих проблем берут начало в фазе осуществления проекта. Долгосрочный подход касается выбранной стратегии и совокупных издержек на производство и маркетинг, а также поступлений от продаж. Эти факторы непосредственно связаны с прогнозом, сделанным в прединвестиционой фазе. Если стратегии и перспективные оценки окажутся ошибочными, внесение любых корректив будет не только трудным, но и исключительно дорогостоящим.

3. Технико-экономическом обоснование.

Технико-экономическом обоснование пишется для проектов внедрения новых технологий, процессов и оборудования на уже существующем, работающем предприятии. Это является одной из причин, по которой анализ рынка, маркетинговая стратегия, описание компании и продукта, а также анализ рисков в нем просто отсутствуют. Поэтому можно говорить о более узком, специфическом характере ТЭО по сравнению с бизнес-планом и тем более инвестиционным проектом. В ТЭО приводится информация о причинах выбора предлагаемых технологий и процессов и решений, принятых в проекте, результаты от их внедрения и экономические расчеты эффективности.

### Технико-экономическое обоснование проекта включает в себя:

- общее резюме по проекту;

- описание потребности в увеличении мощностей производства, смены технологии или схемы производства;

- обоснование выбора технологии, оборудования, схемы производства, строительные решения;

- расчеты потребностей производства в сырье, материалах, энергетических и трудовых ресурсах;

- экономические расчеты по предлагаемому проекту;

- выводы и предложения, в которых дается общая оценка экономической целесообразности и перспектив от внедрения проекта.

Заключение.

Фирмы производят инвестиции, поскольку  новый  капитал  позволяет  им увеличивать свои прибыли. При инвестировании фирма должна решить,  будет  ли за   определенное   выбранное   время   увеличение   прибылей,    приносимое инвестициями,   больше   стоимости   издержек.   Альтернативной   стоимостью инвестирования некоторого  количества  долларов  будет  рыночный  процент  с капитала, взятый по  сумме  средств,  необходимых  для  приобретения  нового капитала.

Большинство инвестиций, производимых фирмами,  долгосрочны.  Типичное увеличение капитала фирмы  будет  продолжаться  долгие  годы.  Инвестиции  в капитал  различаются  по  горизонту  их  времени.   Полезный   срок   службы капитальных активов – это число лет, в течение которых они  будут  приносить фирме доходы или сокращать издержки.

Планируемые, реализуемые и осуществленные инвестиции принимают  форму

капитальных (инвестиционных) проектов.

Оценка  эффективности  инвестиционных  проектов  является  одним   из наиболее важных этапов в  процессе  управления  реальными  инвестициями.  От того, насколько качественно выполнена  такая  оценка,  зависит  правильность принятия окончательного решения.

В  процессе  осуществления   оценки   эффективности   для   получения объективных результатов необходимо учитывать следующие моменты:

-оценка   эффективности   инвестиционных    проектов    должна осуществляться на основе  сопоставления  объема  инвестиционных затрат, а также сумм планируемой прибыли и  сроков  окупаемости инвестированного капитала;

- оценка  объема  инвестиционных  затрат  должна  охватывать  все используемые ресурсы, задействованные при реализации проекта;

- оценка окупаемости инвестируемых средств должна  осуществляться на  основе  показателя  чистого   денежного   потока,   который формируется за  счет  сумм  чистой  прибыли  и  амортизационных отчислений в процессе эксплуатации инвестиционного проекта;

-  в  процессе  оценки  суммы  инвестиционных  затрат  и  чистого денежного потока должны быть приведены к настоящей стоимости  с помощью дисконтной ставки, которая должна быть дифференцирована для различных инвестиционных проектов.

Оценку     эффективности     реальных     инвестиционных      проектов предпринимательские   фирмы   осуществляют,   как   правило,    на    основе «Методических рекомендаций по оценке эффективности  инвестиционных  проектов и их отбору для финансирования».

Эффективность  развития  экономики  страны,  её  отдельных  регионов, отраслей  и  новых  форм  собственности  во  многом  зависит  от   характера инвестиционной  политики,   её   направленности   на   наиболее   полное   и рациональное использование всех видов ресурсов.  Основная  цель  современной инвестиционной политики - перевод экономики на интенсивный путь  развития  с последующим  сокращением  затрат  на  экстенсивный  рост   производственного потенциала  и  увеличение  вложений  в  интенсификацию   использования   уже задействованных основных производственных фондов.

Повышение    эффективности    капитальных    вложений    капитального строительства на предприятии  может  быть  достигнуто  за  счет   разработки хорошего  проекта  и  сокращения  сроков  проектирования;  сокращения  срока строительства; широкого применения там, где это  возможно  и  целесообразно, хороших типовых проектов, которые оправдали себя на практике и т.п.

Выбор тех  или  иных  направлений  и  путей  повышения  эффективности капитальных  вложений  (инвестиций)  зависит  от  специфики  предприятия   и конкретных условий.

Планированию инвестиций  должен  предшествовать  глубокий  анализ  их экономического  обоснования с учетом риска и инфляционных процессов.

Список используемой литературы.

|  | Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» От 25.02.1999г. |
| --- | --- |
|  | Старик Д.Э., Расчеты эффективности инвестиционных проектов.- М.: «Финстатинформ»,2001г. |
|  | Марголин А.М., Быстряков А.Я., Экономическая оценка инвестиций: Учебник- М.: «ЭКМОС», 2001г. |
|  | # Журавинкин К.Н. Инвестиционное поректирование: Учебно-практическое пособие – М.: 2004 г. |