18.Жизненный цикл программного обеспечения информационных систем. Модели жизненного цикла. Каноническое проектирование информационных систем. Типовое проектирование информационных систем.

Понятие жизненного цикла Методология проектирования информационных систем описывает процесс создания и сопровождения систем в виде жизненного цикла (ЖЦ) ИС, представляя его как некоторую последовательность стадий и выполняемых на них процессов. Для каждого этапа определяются состав и последовательность выполняемых работ, получаемые результаты, методы и средства, необходимые для выполнения работ, роли и ответственность участников и т.д. Такое формальное описание ЖЦ ИС позволяет спланировать и организовать процесс коллективной разработки и обеспечить управление этим процессом.

Понятие жизненного цикла Жизненный цикл ИС можно представить как ряд событий, происходящих с системой в процессе ее создания и использования. Модель жизненного цикла отражает различные состояния системы, начиная с момента возникновения необходимости в данной ИС и заканчивая моментом ее полного выхода из употребления.

Модель жизненного цикла - структура, содержащая процессы, действия и задачи, которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы, от определения требований до завершения ее использования.

Структура жизненного цикла основывается на трех группах процессов:

+основные процессы жизненного цикла (приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение);

+ вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов (документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества, верификация, аттестация, оценка, аудит, разрешение проблем);

+ организационные процессы (управление проектами, создание инфраструктуры проекта, определение, оценка и улучшение самого жизненного цикла, обучение).

Основные процессы жизненного цикла

Среди основных процессов жизненного цикла наибольшую важность разработка, эксплуатация и сопровождение.

Разработка является одним из важнейших процессов жизненного цикла информационной системы и, как правило, включает в себя стратегическое планирование, анализ, проектирование и реализацию (программирование).

Эксплуатация делится на подготовительные и основные. К подготовительным относятся:+ конфигурирование базы данных и рабочих мест пользователей;+ обеспечение пользователей эксплуатационной документацией;+ обучение персонала.  Основные эксплуатационные работы включают; + непосредственно эксплуатацию;+ локализацию проблем и устранение причин их возникновения;+ модификацию программного обеспечения;+ подготовку предложений по совершенствованию системы;+ развитие и модернизацию системы.

Сопровождение Службы технической поддержки играют весьма заметную роль в жизни любой корпоративной информационной системы.

Вспомогательные процессы управление конфигурацией- процесс, поддерживающих основные процессы жизненного цикла информационной системы, прежде всего процессы разработки и сопровождения. Управление конфигурацией позволяет организовывать, систематически учитывать и контролировать внесение изменений в различные компоненты информационной системы на всех стадиях ее жизненного цикла.

Организационные процессы. Планирования и организации работ, создания коллективов разработчиков и контроля за сроками и качеством выполняемых работ. Проверка — это процесс определения соответствия параметров разработки исходным требованиям..

Модели жизненного цикла- структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач, выполняемых на протяжении жизненного цикла. В настоящее время известны и используются следующие модели жизненного цикла:

Задачная модельПри разработке системы "снизу-вверх" от отдельных задач ко всей системе (задачная модель) единый поход к разработке неизбежно теряется, возникают проблемы при информационной стыковке отдельных компонентов. Однако в отдельных случаях такая технология может оказаться целесообразной: Крайняя срочность

Каскадная модель (характерна для периода 1970-1985 гг.) Предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе. Плюсы  подхода заключаются в следующем: *на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации; *выполняемые в логичной последовательности этапы работ позволяют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты.

Рис. 1. Каскадная схема разработки

Недостатки: реальный процесс создания систем никогда полностью не укладывался в такую жесткую схему, *потребность в возврате к предыдущим.* существенное запаздывание с получением результатов. Данная модель основным достоинством имеет системность разработки, а основные недостатки - медленно и дорого.

Поэтапная модель с промежуточным контролем Разработка ИС ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах; время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.

Рис. 2.2.  Поэтапная модель с промежуточным контролем

Спиральная модель (характерна для периода после 1986.г.). На каждом витке спирали выполняется создание очередной версии продукта, уточняются требования проекта, определяется его качество и планируются работы следующего витка. Особое внимание уделяется начальным этапам разработки - анализу и проектированию, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов (макетирования).

Рис. 2.3.  Спиральная модель ЖЦ ИС

Основная проблема спирального цикла - определение момента перехода на следующий этап. Для ее решения необходимо ввести временные ограничения на каждый из этапов жизненного цикла.

На практике наибольшее распространение получили две основные модели жизненного цикла: каскадная модель, спиральная модель.

Каноническое проектирование ИС Каноническое проектирование ориентировано на использование каскадной модели жизненного цикла ИС.Стадии и этапы создания ИС описаны в стандарте ГОСТ 34.601-90, выполняются организациями-участниками, прописываются в договорах и технических заданиях на выполнение работ:

# СТАДИИ И ЭТАПЫ РАБОТЫ:

# Стадия 1. Формирование требований к ИС.

- обследование объекта и обоснование необходимости создания ИС;

- формирование требований пользователей к ИС;

- оформление отчета о выполненной работе и тактико-технического задания на разработку.

Стадия 2. Разработка концепции ИС.

- изучение объекта автоматизации;

- проведение необходимых научно-исследовательских работ;

- разработка вариантов концепции ИС, удовлетворяющих требованиям пользователей;

- оформление отчета и утверждение концепции.

Стадия 3. Техническое задание.

- разработка и утверждение технического задания на создание ИС.

Стадия 4. Эскизный проект.

- разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям;

- разработка эскизной документации на ИС и ее части.

Стадия 5. Технический проект.

- разработка проектных решений по системе и ее частям;

- разработка документации на ИС и ее части;

- разработка и оформление документации на поставку комплектующих изделий;

- разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта.

Стадия 6. Рабочая документация.

- разработка рабочей документации на ИС и ее части;

- разработка и адаптация программ.

Стадия 7. Ввод в действие.

- подготовка объекта автоматизации;

- подготовка персонала;

- комплектация ИС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями);

- строительно-монтажные работы;

- пусконаладочные работы;

- проведение предварительных испытаний;

- проведение опытной эксплуатации;

- проведение приемочных испытаний.

Стадия 8. Сопровождение ИС.

- выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами;

- послегарантийное обслуживание.

OБСЛЕДОВАНИЕ:- это изучение и диагностический анализ организационной структуры предприятия, его деятельности и существующей системы обработки информации.

Материалы, полученные в результате обследования, используются для:

- обоснования разработки и поэтапного внедрения систем;

- составления технического задания на разработку систем;

- разработки технического и рабочего проектов систем.

Этап обследования надо выделить две составляющие:

- определение стратегии внедрения ИС

- детальный анализ деятельности организации.

Задачи:  обследования - оценка реального объема проекта, его целей и задач на основе выявленных функций и информационных элементов автоматизируемого объекта высокого уровня. взаимодействия - получить полное и однозначное понимание требований заказчика. Как правило, нужная информация может быть получена в результате интервью, бесед или семинаров с руководством, экспертами и пользователями. Результатом этапа - является документ (технико-экономическое обоснование проекта), где четко сформулировано, что получит заказчик, когда он получит готовый продукт (график выполнения работ), сколько будет стоить (для крупных проектов должен быть составлен график финансирования на разных этапах работ).

Содержание документа:

- ограничения, риски, критические факторы, которые могут повлиять на успешность проекта;

- совокупность условий, при которых предполагается эксплуатировать будущую систему: архитектура системы, аппаратные и программные ресурсы, условия функционирования, обслуживающий персонал и пользователи системы;

- сроки завершения отдельных этапов, форма приемки/сдачи работ, привлекаемые ресурсы, меры по защите информации;

- описание выполняемых системой функций;

- возможности развития системы;

- информационные объекты системы;

- интерфейсы и распределение функций между человеком и системой;

- требования к программным и информационным компонентам ПО, требования к СУБД;

- что не будет реализовано в рамках проекта.

Этап детального анализа деятельности организации.

Задачи: обеспечивают реализацию функций управления, организационная структура, штаты и содержание работ по управлению предприятием, а также характер подчиненности вышестоящим органам управления

На этом этапе выявляют:

- инструктивно-методические и директивные материалы, на основании которых определяются состав подсистем и перечень задач;

- возможности применения новых методов решения задач.

- Аналитики собирают и фиксируют информацию в двух взаимосвязанных формах:

- функции - информация о событиях и процессах, которые происходят в бизнесе;

- сущности - информация о вещах, имеющих значение для организации и о которых что-то известно.

При изучении функциональной задачи управления определяются:

- наименование задачи; сроки и периодичность ее решения;

- степень формализуемости задачи;

- источники информации, необходимые для решения задачи;

- показатели и их количественные характеристики;

- порядок корректировки информации;

- действующие алгоритмы расчета показателей и возможные методы контроля;

- действующие средства сбора, передачи и обработки информации;

- действующие средства связи;

- принятая точность решения задачи;

- трудоемкость решения задачи;

- действующие формы представления исходных данных и результатов их обработки в виде документов;

- потребители результатной информации по задаче.

Главная задача - описание документооборота организации, составляется схема маршрута движения документов, которая должна отразить:

- количество документов;

- место формирования показателей документа;

- взаимосвязь документов при их формировании;

- маршрут и длительность движения документа;

- место использования и хранения данного документа;

- внутренние и внешние информационные связи;

- объем документа в знаках.

Детальный анализ деятельности организации:

Результат - перечень задач управления, решение которых целесообразно автоматизировать, и очередность их разработки.

Типовое проектирование информационных систем.

Типовое проектирование информационных систем (ИС) Это создание системы из готовых типовых элементов. Основополагающее требование для применения методов типового проектирования - возможность декомпозиции проектируемой ИС на множество составляющих компонентов (подсистем, комплексов задач, программных модулей и т.д.). Для реализации выделенных компонентов выбираются имеющиеся на рынке типовые проектные решения, которые настраиваются на особенности конкретного предприятия.

Типовое проектное решение (ТПР) Это тиражируемое (пригодное к многократному использованию) проектное решение.

Классы ТПР:

элементные ТПР - типовые решения по задаче или по отдельному виду обеспечения задачи (информационному, программному, техническому, математическому, организационному);

подсистемные ТПР - в качестве элементов типизации выступают отдельные подсистемы, разработанные с учетом функциональной полноты и минимизации внешних информационных связей;

объектные ТПР - типовые отраслевые проекты, которые включают полный набор функциональных и обеспечивающих подсистем ИС. Каждое типовое решение предполагает наличие документации с детальным описанием ТПР и процедур настройки в соответствии с требованиями разрабатываемой системы (кроме функциональных элементов (программных или аппаратных).

Элементарные ТПР Реализация - библиотеки методо-ориентированных программ;Достоинства: обеспечивается применение модульного подхода к проектированию и документированию ИС; Недостатки: большие затраты времени на сопряжение разнородных элементов вследствие информационной, программной и технической несовместимости; большие затраты времени на доработкуТПР отдельных элементов.

Подсистемные ТПР Реализация: пакеты прикладных программ; Достоинства:достигается высокая степень интеграции элементов ИС; позволяют осуществлять: модульное проектирование; параметрическую настройку программных компонентов на различные объекты управления; обеспечивают: сокращение затрат на проектирование и программирование взаимосвязанных компонентов; хорошее документирование отображаемых процессов обработки информации.   Недостатки:адаптивность ТПР недостаточна с позиции непрерывного инжиниринга деловых процессов возникают проблемы в комплексировании разных функциональных подсистем, особенно в случае использования решений нескольких производителей программного обеспечения

Объектные ТПР Реализация - отраслевые проекты ИС ;Достоинства: комплексирование всех компонентов ИС за счет методологического единства и информационной, программной и технической совместимости; открытость архитектуры — позволяет устанавливать ТПР на разных программно-технических платформах; масштабируемость — допускает конфигурацию ИС для переменного числа рабочих мест; конфигурируемость — позволяет выбирать необходимое подмножество компонентов;

Недостатки: проблемы привязки типового проекта к конкретному объекту управления, что вызывает в некоторых случаях даже необходимость изменения организационно-экономической структуры объекта автоматизации.

Подходы для реализации типового проектирования параметрически-ориентированное; модельно-ориентированное проектирование.

Этапы параметрически-ориентированного  проектирования определение критериев оценки пригодности пакетов прикладных программ (ППП) для решения поставленных задач; анализ и оценка доступных ППП по сформулированным критериям; выбор и закупка наиболее подходящего пакета; настройка параметров (доработка) закупленного ППП.

Группы критериев оценки ППП*назначение и возможности пакета; *отличительные признаки и свойства пакета; *требования к техническим и программным средствам; *документация пакета; *факторы финансового порядка; *особенности установки пакета;

особенности эксплуатации пакета; *помощь поставщика по внедрению и поддержанию пакета; *оценка качества пакета и опыт его использования; *перспективы развития пакета.

Внутри каждой группы критериев выделяется некоторое подмножество частных показателей, детализирующих каждый из десяти выделенных аспектов анализа выбираемых ППП. Числовые значения показателей для конкретных ППП устанавливаются экспертами по выбранной шкале оценок (например, 10-балльной). На их основе формируются групповые оценки и комплексная оценка пакета (путем вычисления средневзвешенных значений). Нормированные взвешивающие коэффициенты также получаются экспертным путем.

Модельно-ориентированное проектирование Заключается в адаптации состава и характеристик типовой ИС в соответствии с моделью объекта автоматизации. Предполагает, построение модели объекта автоматизации с использованием специального программного инструментария (SAP Business Engineering Workbench (BEW), BAAN Enterprise Modeler). Возможно также создание системы на базе типовой модели ИС из репозитория, который поставляется вместе с программным продуктом и расширяется по мере накопления опыта.

Репозиторий содержит базовую (ссылочную) модель ИС, типовые (референтные) модели определенных классов ИС, модели конкретных ИС предприятий.

Базовая модель ИС в репозитории содержит описание бизнес-функций, бизнес-процессов, бизнес-объектов, бизнес-правил, организационной структуры, которые поддерживаются программными модулями типовой ИС.

Типовые модели описывают конфигурации информационной системы для определенных отраслей или типов производства.

Модель конкретного предприятия строится либо путем выбора фрагментов основной или типовой модели в соответствии со специфическими особенностями предприятия, либо путем автоматизированной адаптации этих моделей в результате экспертного опроса (SAP Business Engineering Workbench). Построенная модель предприятия в виде метаописания хранится в репозитории и при необходимости может быть откорректирована.

Бизнес-правила определяют условия корректности совместного применения различных компонентов ИС и используются для поддержания целостности создаваемой системы.

Модель бизнес-функций представляет собой иерархическую декомпозицию функциональной деятельности предприятия.

Модель бизнес-процессов отражает выполнение работ для функций самого нижнего уровня модели бизнес-функций

Модели бизнес-объектов используются для интеграции приложений, поддерживающих исполнение различных бизнес-процессов.

Модель организационной структуры предприятия представляет собой традиционную иерархическую структуру подчинения подразделений .Внедрение типовой информационной системы начинается с анализа требований к конкретной ИС, которые выявляются на основе результатов предпроектного обследования объекта автоматизации

Реализация типового проекта предусматривает выполнение следующих операций:

- установку глобальных параметров системы;

- задание структуры объекта автоматизации;

- определение структуры основных данных;

- задание перечня реализуемых функций и процессов;

- описание интерфейсов;

- описание отчетов;

- настройку авторизации доступа;

- настройку системы архивирования.

*********************

- 6 вопрос Типовое проектирование ИС

Методы типового проектирования ИС достаточно подробно рассмотрены в литературе [10]. В данной книге приведены основные определения и представлено задание для разработки проекта ИС методом типового проектирования (кейс "Проектирование ИС предприятия оптовой торговли лекарственными препаратами").

Типовое проектирование ИС предполагает создание системы из готовых типовых элементов.Основополагающим требованием для применения методов типового проектирования является возможность декомпозиции проектируемой ИС на множество составляющих компонентов (подсистем, комплексов задач, программных модулей и т.д.). Для реализации выделенных компонентов выбираются имеющиеся на рынке типовые проектные решения, которые настраиваются на особенности конкретного предприятия.

Типовое проектное решение (ТПР)- это тиражируемое (пригодное к многократному использованию) проектное решение.

Принятая классификация ТПР основана на уровне декомпозиции системы. Выделяются следующие классы ТПР:

элементные ТПР - типовые решения по задаче или по отдельному виду обеспечения задачи (информационному, программному, техническому, математическому, организационному);

подсистемные ТПР - в качестве элементов типизации выступают отдельные подсистемы, разработанные с учетом функциональной полноты и минимизации внешних информационных связей;

объектные ТПР - типовые отраслевые проекты, которые включают полный набор функциональных и обеспечивающих подсистем ИС.

Каждое типовое решение предполагает наличие, кроме собственно функциональных элементов (программных или аппаратных), документации с детальным описанием ТПР и процедур настройки в соответствии с требованиями разрабатываемой системы.

Основные особенности различных классов ТПР приведены в таблице 3.3.

| Таблица 3.3. Достоинства и недостатки ТПР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс ТПР Реализация ТПР | Достоинства | Недостатки |
| Элементные ТПР Библиотеки методо-ориентированных программ | - обеспечивается применение модульного подхода к проектированию и документированию ИС | - большие затраты времени на сопряжение разнородных элементов вследствие информационной, программной и технической несовместимости - большие затраты времени на доработкуТПР отдельных элементов |
| Подсистемные ТПР Пакеты прикладных программ | - достигается высокая степень интеграции элементов ИС - позволяют осуществлять: модульное проектирование; параметрическую настройку программных компонентов на различные объекты управления - обеспечивают: сокращение затрат на проектирование и программирование взаимосвязанных компонентов; хорошее документирование отображаемых процессов обработки информации | - адаптивность ТПР недостаточна с позиции непрерывного инжиниринга деловых процессов - возникают проблемы в комплексировании разных функциональных подсистем, особенно в случае использования решений нескольких производителей программного обеспечения |
| Объектные ТПР Отраслевые проекты ИС | - комплексирование всех компонентов ИС за счет методологического единства и информационной, программной и технической совместимости - открытость архитектуры — позволяет устанавливатьТПР на разных программно-технических платформах - масштабируемость — допускает конфигурацию ИС для переменного числа рабочих мест - конфигурируемость — позволяет выбирать необходимое подмножество компонентов | - проблемы привязки типового проекта к конкретному объекту управления, что вызывает в некоторых случаях даже необходимость изменения организационно-экономической структуры объекта автоматизации |

Для реализации типового проектирования используются два подхода: параметрически-ориентированное и модельно-ориентированное проектирование.

6 вопрос продолжение

Параметрически-ориентированное проектированиевключает следующие этапы: определение критериев оценки пригодности пакетов прикладных программ (ППП) для решения поставленных задач, анализ и оценка доступных ППП по сформулированным критериям, выбор и закупка наиболее подходящего пакета, настройка параметров (доработка) закупленного ППП.

Критерии оценки ППП делятся на следующие группы:

- назначение и возможности пакета;

- отличительные признаки и свойства пакета;

- требования к техническим и программным средствам;

- документация пакета;

- факторы финансового порядка;

- особенности установки пакета;

- особенности эксплуатации пакета;

- помощь поставщика по внедрению и поддержанию пакета;

- оценка качества пакета и опыт его использования;

- перспективы развития пакета.

Внутри каждой группы критериев выделяется некоторое подмножество частных показателей, детализирующих каждый из десяти выделенных аспектов анализа выбираемых ППП. Достаточно полный перечень показателей можно найти в литературе [10].

Числовые значения показателей для конкретных ППП устанавливаются экспертами по выбранной шкале оценок (например, 10-балльной). На их основе формируются групповые оценки и комплексная оценка пакета (путем вычисления средневзвешенных значений). Нормированные взвешивающие коэффициенты также получаются экспертным путем.