Таблица 1. План-график ППР

| № | Наименование оборудования | модель | Кол-во | Катег. рем. сложн. | Структура ремонтного цикла | Продолж. рем.цикла | Последний ремонт | Виды ремонта, их трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ленточный конвейер | ТК-172 | 1 | 0,25 | К1-О1-О2-Т1-О3-О4-С1-О5-О6-Т2-О7-О8-К2 | 1 | О9 0,1 | К1 8 | О1 0,1 | О2 0,1 | Т1 1,0 | О3 0,1 | О4 0,1 | С1 3,0 | О5 0,1 | О6 0,1 | Т2 1,0 | О7 0,1 | О8 0,1 |
| 2 | Машина овощная | МШ-10000 | 1 | 3,2 | К1-О1-О2-О3-Т1-О4-О5-О6-Т2-О7-О8-О9-С1-О10-О11-О12-Т3-О13-С14-О15-Т3-О16-О17-О18-К2 | 2 | О7 4,6 | О8 0,85 | О9 0,85 | С1 23 | О10 0,85 | О11 0,85 | О12 0,85 | Т2 4,6 | О13 0,85 | О14 0,85 | О15 0,85 | Т3 4,6 | О16 0,85 |
| 3 | Закаточная машина | Б4-КЗМ | 1 | 5,3 | К1-О1-О2-Т1-О3-О4-Т2-О5-О6-С1-О7-О8-Т3-О9-О10-Т4-О11-О12-К2 | 4 | О3 0,75 |  | О4 0,75 |  |  |  | Т2 37,1 |  |  |  | О5 0,75 |  |  |
| 4 | Установка для мойки резервуаров | В2-ОПУ | 1 | 0,8 | К1-О1-О2-Т1-О3-О4-С1-О5-О6-Т2-О7-О8-С2-О9-О10-Т3-О11-О12-С3-О13-О14-К2 | 4,5 | С1 5,6 | 05 0,75 |  |  | О6 0,75 |  |  | Т2 16,8 |  |  | О7 0,75 |  |  |