СТУПИНСКИЙ  АВИАЦИОННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ  им. А.Т.ТУМАНОВА

ЦИКЛОВАЯ    КОМИССИЯ                                      СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  2202

ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН                        «Эксплуатация  автомати-

зированных  систем »

МЕТОДИЧЕСКАЯ    РАЗРАБОТКА

ПО   ВЫПОЛНЕНИЮ	 КУРСОВОЙ

РАБОТЫ  ПО  ПРЕДМЕТУ:

«ЭКОНОМИКА,  ОРГАНИЗАЦИЯ   И

ПЛАНИРОВАНИЕ   ПРОИЗВОДСТВА»

РАЗРАБОТАЛ  :             ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

РАССМОТРЕНО   И   ОБСУЖДЕНО   НА   ЗАСЕДАНИИ   ЦИКЛОВОЙ    КОМИССИИ

ПРОТОКОЛ    N                                   ОТ                              2001   г.

2002

- СОДЕРЖАНИЕ

1.  Введение........................................................................................................2

2.  Расчет времени  на  создание программного  продукта...........................2

3.	Расчет  заработной платы  исполнителя  работ  по  созданию

программного продукта...............................................................................4

4.  Расчет  начислений  на заработную плату.................................................5

5.  Расчет  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ...................5

5.1.  Расчет  себестоимости  1-го  машинного  часа  работы  ПЭВМ...........5

5.2.	Расчет  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ,

относящихся  к  данному  программному  продукту............................8

- Расчет  себестоимости  программного  продукта.....................................8

7. Расчет  цены  программного  продукта......................................................9

8. Сводная  таблица  показателей....................................................................10

9. Список  используемой   литературы...........................................................10

10.Приложения..................................................................................................11

- 1.Введение.

Прогресс    в   экономике,  промышленности,  науке   и  технике,  в сфере  образования  в настоящее  время  во  многом  зависит  от  массового   внедрения  вычислительной  техники.  Любой  компьютер  в  процессе  работы  использует  средства  программного   обеспечения.

Разработка  программных  средств  требует  определенных  интеллектуальных  и  трудовых  затрат,  а  также  обязательного  использования  компьютерной  техники,  что  определяет  особенности  расчета  себестоимости  программного  продукта,  которые  учтены  в  данной  методической  разработке.

2.Расчет  времени  на  создание  программного  продукта.

Общее  время  на  создание  программы  складывается  из  различных  компонентов.  Структура  общего  времени  на  создание  программного  продукта представлена  в  табл.1

Табл. 1

| № этапа | Обозначение времени данного этапа | Содержание этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тпо | Подготовка описания задачи. |
| 2 | То | Описание задачи. |
| 3 | Та | Разработка алгоритма. |
| 4 | Тбс | Разработка блок-схемы алгоритма. |
| 5 | Тн | Написание программы на языке ... |
| 6 | Тп | Набивка программы. |
| 7 | Тот | Отладка и тестирование программы. |
| 8 | Тд | Оформление документации, инструкции пользователю, пояснительной записки. |

Время рассчитывается в человеко-часах, причем Тпо берется по фактически отработанному времени, а время остальных этапов определяется расчетно по условному числу команд Q. Условное число команд Q определяется по формуле : Q= q * c , (1) где q - коэффициент, учитывающий условное число команд в зависимости от типа задачи. Выбрать значение коэффициента q можно из табл. 2

Табл. 2

| Тип задачи |  | Пределы изменений коэффициента |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи учета |  | от 1400 до 1500 |  |
| Задачи оперативного управления |  | от 1500 до 1700 |  |
| Задачи планирования |  | от 3000 до 3500 |  |
| Многовариантные задачи |  | от 4500 до 5000 |  |
| Комплексные задачи |  | от 5000 до 5500 |  |

Для  данной  задачи  коэффициент  q   принимается   =    . . .

С  -  коэффициент,  учитывающий  новизну  и  сложность  программы.

Программные  продукты  по  степени  новизны  м.б. отнесены  к  одной  из  4-х  групп  :

- группа  А - разработка  принципиально  новых  задач;

- группа  Б - разработка  оригинальных  программ;

- - группа  В - разработка  программ  с  использованием  типовых  решений.

- - группа  Г-  разовая  типовая  задача.

Для  данной  задачи  степень  новизны  : . . .

По степени  сложности  программные  продукты  могут быть  отнесены  к  одной      из  3-х  групп  :

- - 1 -  алгоритмы  оптимизации  и  моделирования  систем  ;

- - 2 -  задачи  учета,  отчетности  и  статистики  ;

- - 3 -  стандартные  алгоритмы

Данная  задача  может  быть  отнесена  к ...   группе  сложности.

Коэффициент  С  определяется  из  табл.3  на  пересечении групп сложности и  степени  новизны.

Табл. 3

| ЯЗЫК | ГРУППА | СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГРАММИР. | СЛОЖНОСТИ | А | Б | В | Г |
| ВЫСОКОГО | 1 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 |
|  | 2 | 1,30 | 1,19 | 1,08 | 0,65 |
| УРОВНЯ | 3 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,60 |
| НИЗКОГО | 1 | 1,58 | 1,45 | 1,32 | 0,79 |
|  | 2 | 1,49 | 1,37 | 1,24 | 0,74 |
| УРОВНЯ | 3 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 |

Для  данной  задачи  коэффициент   С  =  . . . .

Теперь,  исходя  из  формулы  1  можно определить  условное  число  команд  Q

Q  =  . . .

Определяем  время ,  затраченное  на  каждый  этап  создания  программного  продукта :

- Тпо   (время  на  подготовку  описания  задачи),  берется  по  факту  и  составляет :

Тпо  =  . . .         чел / час.

- 2)   То  ( время  на  описание  задачи ) определяется  по  формуле :

- То  =  Q * B / (50 *K ),          (2)

где  В  -  коэффициент   учета  изменений  задачи,  коэффициент  В  в  зависимости  от  сложности  задачи  и  числа  изменений  выбирается  в  интервале  от  1,2  до  1,5.

Для  данной  задачи  В  =  . . .

К -  коэффициент,  учитывающий  квалификацию  программиста.

Выбрать  значение  коэффициента  К  можно  из  табл. 4

Табл. 4

| Стаж программиста | Значение коэффициента К |
| --- | --- |
| до 2-х лет | 0,8 |
| от 2 до 3 лет | 1,0 |
| от 3 до 5 лет | 1,1 - 1,2 |
| от 5 до 10 лет | 1,2 - 1,3 |
| свыше 10 лет | 1,3 - 1,5 |

В  данном  случае  коэффициент  К  =  . . . .

Применяя  формулу  2  подсчитываем  время  на  описание  задачи .

То = . . . .          (чел / час)

- Та  (время  на  разработку  алгоритма )  рассчитываем  по  формуле :

Та  =  Q  / (50 * K)             (3)

Применяя  формулу  3  подсчитываем  время  на  разработку  алгоритма.

Та  =  . . . .         (чел / час)

- Тбс  (время  на  разработку  блок - схемы )  определяется  аналогично  Та  по  формуле  3  и  составляет

Тбс  = . . . .        (чел / час )

- Тн   (время  написания  программы   на  языке  программирования ) определяется   по  формуле :

Тн  =  Q *  1,5 / (50 * K)             (4)

Применяя  формулу  5  подсчитываем  время  написания  программы  на  языке  программирования.

Тн  =  . . . .            (чел / час)

- Тп  (время  набивки  программы )  определяется  по  формуле :

Тп  =  Q / 50                                  (5)

Применяя  формулу  5  подсчитываем  время  набивки  программы.

Тп  =  . . . .       (чел  / час)

- Тот  (время  отладки  и  тестирования  программы )  определяется  по  формуле:

Q * 4,2

Тот =                                                 (6)

50 * К

Подставляем  значения  в  формулу  и  получаем  :

Тот  =  . . . .        (чел / час)

Теперь,  зная  время,  затраченное  на  каждом  этапе,  можно  подсчитать  общее  время  на  создание  программного  продукта  :

Т  =  Тпо  +  То  +  Та  +  Тбс  +  Тн  +  Тп  +  Тот  +  Тд  =  . . . .      (чел / час)

3. Расчет  заработной  платы  исполнителя  работ   по  созданию   программного     продукта.

Основная  ЗП  определяется  по  формуле  :

31 * Кт *Т                       П

ЗПосн.  =                            *  (  1  +         )        (руб)

Чр * tр.д.                      100

где

31 -  месячная  зарплата  1-го  разряда   (руб) ;

Кт - тарифный  коэффициент ,  соответствующий   разряду  тарифной      сетки  по  которому  работает  исполнитель;

Т   -  общее время  на  создание  программного  продукта  (чел / час);

Чр -  число  рабочих  дней  в  месяц ;

t р.д.-  продолжительность  рабочего  дня  в  часах .

П  -  процент  премии ,  если  есть .

t р.д.  =  8  часов.

Чр  21  день.

31  =  450 руб.

Разряд  исполнителя  . . . .  ,  его  тарифный  коэффициент    =  . . . .

Таким  образом  определяем  основную  заработную  плату  исполнителя  работ  по  созданию  программного  продукта.

Зпосн   =    . . . .   (руб)

Дополнительная  заработная  плата  берется  в  размере  15 %   от  основной.

ЗПдоп   =   . . . .    (руб)

Общая  заработная  плата  будет  равна  сумме  основной  и  дополнительной  :

Зпобщая  =  ЗПосн   +   ЗПдоп                (руб)

- Расчет  начислений  на  заработную  плату (единого социального налога).

Теперь  можно  подсчитать  единый социальный налог, который начисляется  на  заработную  плату  и  составляет  всего  35,6 %. Структуру  единого социального налога  можно  посмотреть  в  таблице  5.

#### Табл.5

| N | Направленность отчислений | Процент от ЗП | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчисления на соц. страх. | 4 % |  |
| 2 | Отчисления на мед. страх. | 3,6 % |  |
| 3 | Отчисления в пенсионный фонд. | 28 % |  |
|  | Итого: | 35,6 % |  |

Нзп  =  ЗПобщ  *  35,6  %            (руб)

Получим   :

Нзп  =   . . . .            (руб)

5.  Расчет  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ.

5.1. Расчет  себестоимости  1-го  машино-часа  работы  ПЭВМ.

Основой  для  расчета  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ,  относящихся  к  данному  программному  продукту,  является себестоимость  1-го  машино-часа  работы  ПЭВМ.

Сначала  мы  определим  годовые  затраты  каждого  компонента    себестоимости,  в  число  которых  входят  :

1)Основная  заработная  плата  работников,  обеспечивающих  функционирование  ПЭВМ.

К  числу  этих  работников  относятся :

- инженер  -  электроник  ;

- - системный  программист  ;

- оператор.

ЗПосн.  каждого  из  этих  категорий  работников  определяется  по  формуле   :

31  *  Кт                       П

ЗПосн.год.  =    *  ( 1  +     )  *  12   ,    (руб)

Нобсл.                        100

где

31  -  месячная  зарплата  (тарифная  ставка )  1  разряда  в  руб .;

Кт  -  тарифный  коэффициент  соответствующий  разряду  работника  ;

Нобсл. -  кол-во,  ПЭВМ,  обслуживаемых  одним  работником ;

П  -  процент  премии,  если  она  есть.

Для  инженеров  -  электроников         Нобсл. =  10 - 15  единиц

Для  системных  программистов          Нобсл. =  25 - 30  ед.

Для  оператора                                        Нобсл. =  5 - 10 ед.

Для  инженеров - электроников             Кт = . . . .

Для  системных  программистов            Кт = . . . .

Для  оператора                                          Кт = . . ..

Подставляем значения в  формулу  8 , получаем  :

ЗПосн.год.и.-э.  =   . . . .      (руб)

ЗПосн.год.с.п.  =  . . . .       (руб)

ЗПосн.год.оп.   =  . . . .       (руб)

Теперь  можно  определить  суммарную  годовую  заработную  плату  работников,  обеспечивающих  функционирование  ПЭВМ :

ЗПосн.год.обсл.перс. = ЗПосн.год.и.-э. + ЗПосн.год.с.п. +                                                               +   ЗПосн.год.оп.           (руб)

- Дополнительная  зар.плата  обслуживающего  персонала  берется  в  размере 15 %  от  основной.

ЗПдоп. = ЗПосн.г. *15%        (руб)

Общая заработная  плата  будет  равна  сумме основной  и  дополнительной  :

Зпгод.о.п.  =  ЗПосн  +  ЗПдоп         (руб)

Зпгод.о.п.  =  . . . .                              (руб)

- Начисления  на  ЗП  обслуживающего  персонала.

Структуру  начислений  можно  посмотреть  в  табл. 5.,  а  в  общем  берем 35,6%  от  общей  зарплаты  обслуживающего  персонала.

Нзп  =  Зпгод.оп.  *  35,6%    (руб)

Получаем          Нзп  =  . . . .

- Основная  ЗП  административного  и  вспомогательного  персонала.

К  административному  персоналу,  часть  заработной  платы  которого  также  должна  входить  в  себестоимость  машино-часа,  мы  отнесем  начальника  ИВЦ.  Его  основная  заработная  плата  определяется  по  формуле  8,  только  Нобсл.  Будет  обозначать  количество    ПЭВМ  в  отделе   (на  ИВЦ).

Подставляя  значения,  получим

ЗПосн  н.  =    . . . .      (руб)

Из  вспомогательного  персонала  мы  учтем  уборщицу,  которая  будет  убирать  административные  помещения.

Заработная  плата  уборщицы,  приходящаяся  на  1  компьютер,  определяется  по  формуле :

31  *  12                         П

ЗПосн.уб.  =     *  (  1  +        )           (руб)                  (9)

Нобсл.                         100

Подставляя  значения  в  формулу  9,  получим

ЗПосн.уб.  =   . . . .        (руб)

Теперь  определим  общую  основную  ЗП  административного  и  вспомогательного  персонала.

ЗПосн.адм.всп.  =  ЗПосн.н.  +  ЗПосн.уб.  =    . . . .            (руб)

5)  Дополнительная  заработная  плата  административного  и  вспомогательного  персонала  берется  в  размере  15%  от  основной:

ЗПдоп  =    . . . .           (руб)

Общая  заработная  плата  будет  равна  сумме  основной  и  дополнительной:

Зпгод.адм.всп.  =  ЗПосн.  +  ЗПдоп.

6) Начисления  на  ЗП  административного  и  вспомогательного  персонала.  Структуру  начислений  можно  посмотреть  в  таблице 5,  а  в  общем  берем  35,6%  от  общей  заработной  платы.

Нзп  адм. и  всп.  =  . . . .        (руб)

7)  Амортизационные    отчисления  определяются  в  размере  25%  от  балансовой  стоимости  ПЭВМ.

А  =  Кб  *  25%          (руб)  ,   где

Кб  -  балансовая  стоимость  одной  ПЭВМ  с  периферией.

8)  Затраты  на  эл.энергию  складываются  из  :

- - затрат  на  силовую  эл.энергию  ,

- затрат  на  эл.энергию,  которая  идет  на  освящение.

Затраты  на  силовую  эл.энергию  определяются  по  формуле  :

Зс.эн  =  Фэф.  *  Цэ   *  Р           (руб)        (10),

где

Фэф.  -  эффективный  годовой  фонд  времени  работы  ПЭВМ  в  часах.

Цэ  -  стоимость  1  кВт / часа  в  руб.

Р  -  суммарная  мощность  ПЭВМ  с  периферией  в  кВт / часах.

При  работе  ИВЦ в  . . . .  смены,  берем  Фэф.  =  . . . .

Для  бюджетных  организаций  Цэ  =  64  коп.  за  1  кВт / час.

Р  =  0,7 – 1,2  кВт / часа в зависимости от периферии.

Подставляя  значения  в  формулу  10  получаем  :

Зс.эн  =  . . . .         (руб)

Затраты  на  эл.энергию,  которая  идет  на  освещение  определяются  по  формуле  :

Зосв  =  Фэф.  *  Цэ  *  Росв       (руб)      (11),

где    Фэф.  -  эффективный  годовой  фонд  времени  работы  ПЭВМ  в  часах.

Цэ  -  стоимость  1  кВт / часа  в  руб.

Росв  -  суммарная  мощность,  которая идет  на  освещение  в  кВт /часах.

Росв  =  200  вт / час.

Подставляя  значения  в  формулу  11  получаем  :

Зосв  =  . . . .         (руб)

Теперь  определяем  общие  затраты  на  эл.энергию  :

Зэн  =  Зс.эн  +  Зосв  =   . . . .       (руб)

9)    Затраты  на  расходные  материалы  берутся  по  факту  и  составляют  :

Мр   =  . . . .      ( руб)

В  их  число  входят  дискеты,  картриджи  и  бумага  для  принтеров  и  т.д.

10) Расходы  на  профилактику  составляют  2 %  от  балансовой  стоимости  ПЭВМ  с  периферией.

Рпр  =  . . . .         (руб)

11) Затраты  на  отопление  производственных  площадей  определяются  по  формуле  :

Зотоп.  =  Ц от. кв.м.  *  S  *  12      (12),

где

Ц кв.м.  -  расходы  на отопление на  1  кв.метр  -  4,70  руб.  в  месяц  ;

S  -  площадь  ИВЦ  (кв.м.)  на  1  ПЭВМ  (от  5  до  7  м).

Подставляя  значения  в  формулу  12   получаем

Зотоп.=  . . . .       (руб)

12) Затраты  на  обслуживание  производственных  площадей  определяются  по  формуле  :

Зобс.  =  Ц  кв.м.  *  S  *  12      (13),

где

Ц кв.м.  -  расходы  на  1  кв.метр,  приблизительно  от  150  до  170  руб.  в  месяц  ;

S  -  площадь  ИВЦ  (кв.м.)  на  1  ПЭВМ  (от  5  до  7  м).

Подставляя  значения  в  формулу  13   получаем

Зобс.=  . . . .       (руб)

13) Прочие  производственные  расходы  берутся   в  размере  30%  от  основной  зар.  платы  работников,  обеспечивающих  функционирование  ПЭВМ.

Пр.  =  . . . .        (руб)

Теперь,  сложив  все  13  компонентов,  определяем  годовые  расходы  на  содержание  и  эксплуатацию  1-ой  ПЭВМ.

Рс.э.   =  . . . .   =         (руб)

Далее   определяем  себестоимость  1-го  машино-часа  работы  ПЭВМ,  которая   определяется  по  формуле

Рс.э.

Смч  =                                             (14),

Фэ.ф.

где

Фэф.  -  эффективный  фонд  работ  ПЭВМ  в  год       (час).

Подставляя  значения  в  формулу  14   получаем :

. . .

Смч =            =   . . .                    (руб)

. . .

5.2. Расчет  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ,  относящихся  к  данному    программному  продукту.

Теперь,  зная  себестоимость  1-го  машино-часа  работы  ПЭВМ  и  время  на  создание  программного  продукта,   которое  требовало  использования  ПЭВМ,  можно  определить  расходы  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ,  относящихся  к  данному  программному  продукту  :

Рсэп  =  Смч  *  Тсум.   =   ....   (руб)

где    Смч  -  себестоимость  1-го  машино-часа  работы  ПЭВМ,

Тсум.-  суммарное  время  этапов,  требующих   использования  ПЭВМ.

6.  Расчет  себестоимости  программного  продукта.

В  себестоимость  программного  продукта  входят   следующие  элементы :

- 1) Основная заработная  плата  исполнителя   работ  по  созданию  программного  продукта,

2)  Дополнительная  заработная  плата  исполнителя  работ  по  созданию  программного  продукта ,

- 3)  Начисления  на  заработную  плату (единый социальный налог),

4)  Расходы  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ,  относящихся  к  данному  программному  продукту,

- Прочие  расходы.

Первые  4  элемента  нам  уже  известны,  а  прочие  расходы  составляют  10%  от  суммы  первых  4-х  элементов.

Пр.р.  =  (ЗПосн  +  ЗПдоп  +  Нзп  +  Рсэп)  *  10%  =  . . .     (руб)

Теперь,  сложив  все  элементы,  можно определить  себестоимость  программного  продукта.

Сп.п.  =  ЗПосн  +  ЗПдоп  +  Нзп  +  Рсэп  +  Пр.р.  =  . . .       (руб)

Отразим  структуру  себестоимости  программного  продукта  в  табл. 6

Табл. 6

| № | Элементы себестоимости | Сумма (руб) | % в общ. сумме себест. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная зар.плата исполнителя |  |  |
| 2 | Доп.зар.плата исполнителя |  |  |
| 3 | Начисления на зар.плату |  |  |
| 4 | РС и ЭПЭВМ |  |  |
| 5 | Прочие расходы |  |  |
|  | Итого: |  | 100% |

7.  Расчет  цены  программного  продукта.

Цена  складывается  из  нескольких  компонентов:

Ц  =  С  +  П  +  НДС                                                      (14),

где

С  -  с /с  программного  продукта,

П  -  прибыль,  которую  берем  в  размере  30%  -  50%  от  себестоимости.

П  =   . . . .      (руб)

НДС  -  налог  на добавленную  стоимость,  который  берется   в  размере      20%  от  суммы  себестоимости      и  прибыли.

НДС  =  . . . .        (руб)

Подставляя  значения  в  формулу  14,  определяем  цену  программного  продукта:

Ц  =  . . . .              (руб)

8.  Сводная  таблица  показателей.

Результаты  расчетов  курсовой  работы  сведем  в  итоговую  табл. 7.

Табл. 7

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | СУММА (руб) |
| --- | --- |
| Себестоимость программного продукта |  |
| Прибыль |  |
| НДС |  |
| Цена программного продукта |  |

9.  Список  используемой  литературы.

1.  «Укрепленные  нормы  времени  на  разработку  программных средств      вычислительной  техники » . М.:  «Экономика»,  1988

2. Туровец  О.Г.,  Билинкис  В .Д.   «Вопросы  экономики и  организации             производства  в  дипломных  проектах ». М.:  «Высшая  школа»,  1988.

- 3.  «Экономика  и  организация  производства  в  дипломных  проектах ». Под  ред.  Великанова  К.М.  Л.:  « Машиностроение»,  1986.

- Козлова  Е.П.,  Бабченко  Т.Н.,  Смородинова  Н.С.   «Бухгалтерский  учет ». М.: «Финансы  и  статистика »,  1991.

Приложение  1.

Единая  тарифная  сетка  по  оплате  труда  работников

бюджетной  сферы.

Разряды                                             Тарифные

оплаты  труда                                      коэффициенты

1                                                               1.00

2                                                               1.11

3                                                                1.23

4                                                                1.36

5                                                                1.51

6                                                                1.67

7                                                                1.84

8                                                                2.02

9                                                                2.22

10                                                              2.44

11                                                              2.68

12                                                              2.89

13                                                              3.12

14                                                              3.36

15                                                              3.62

16                                                              3.90

17                                                              4.20

18                                                              4.50

Тарифная  ставка  (оклад)  1  разряда  Единой  тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников  предприятий,  учреждений  и  других  организаций  бюджетной  сферы,  финансируемых  из  федерального  бюджета составляет  450  рублей  в  месяц.